Práctica: Realizar el Plan de Gestión de la Configuración

# 1. Introducción

## 1.1 Situación de la empresa

Nexosoft Consulting es una empresa consultora y desarrolladora de soluciones de software a medida con más de dos años de trayectoria en el mercado peruano. La compañía se especializa en la transformación digital, el diseño de arquitectura en capas, el desarrollo web y la automatización de procesos de negocio para clientes de distintos sectores productivos.

Con una plantilla de catorce personas entre desarrolladores, analistas y personal de soporte, Nexosoft Consulting administra en simultáneo una cartera de cinco sistemas: tres en desarrollo activo y dos bajo contrato de mantenimiento. Los mismos desarrolladores rotan entre proyectos según la carga de trabajo de cada mes, de modo que una persona puede tocar dos o tres repositorios distintos en una misma semana.

Proyectos en desarrollo:

- Ferretería FERREMAX (Sector Comercial / Retail): Proyecto «FERREMAX — Sistema Web de Gestión para Ferretería» (Siglas: FMX). Aplicación web desarrollada en PHP 8.2 con Laravel 11, MySQL 8.0 y Docker, destinada a automatizar el control de acceso, la gestión del catálogo de inventario, el punto de venta con carrito en vivo, la facturación correlativa y la generación de reportes e indicadores gerenciales con Chart.js.

- Distribuidora Andina S.A.C. (Sector Distribución mayorista): Proyecto «ANDINA — Portal de Pedidos y Liquidación de Fuerza de Ventas» (Siglas: DAN). Aplicación web en Laravel 11 con una API REST que consume la aplicación móvil de los quince vendedores de campo. Registra pedidos sin conexión y los sincroniza al recuperar señal, controla las cuotas de cobranza por vendedor y emite comprobantes electrónicos a través de un OSE autorizado por SUNAT.

- Clínica Veterinaria Patitas Felices (Sector Salud Animal): Proyecto «VETPAT — Agenda de Citas y Ficha Clínica Veterinaria» (Siglas: VTP). Sistema web en Laravel 10 con Livewire para el registro de mascotas y propietarios, la reserva de citas en las dos sedes de la clínica, el historial de vacunas con recordatorios automáticos por WhatsApp y el cierre de caja diario.

Sistemas en mantenimiento:

- Estudio Contable Ramírez & Asociados (Sector Servicios Profesionales): Proyecto «CONTA — Módulo de Facturación Electrónica» (Siglas: CTB). Sistema heredado de un proveedor anterior, escrito en PHP 7.4 con CodeIgniter 3 y MySQL 5.7. Nexosoft Consulting atiende el mantenimiento correctivo, la migración progresiva a PHP 8.1 y las adecuaciones que exige cada cambio normativo de SUNAT.

- Textiles Moda Perú E.I.R.L. (Sector Comercio Electrónico): Proyecto «TEXMODA — Tienda Virtual» (Siglas: TXM). Tienda en línea sobre WordPress y WooCommerce con pasarela de pagos Niubiz y Yape. El contrato cubre el soporte correctivo, la actualización de plugins y temas, y el desarrollo de mejoras puntuales cada trimestre: campañas, cupones e integración con el courier.

El principal desafío organizacional de Nexosoft Consulting proviene de sostener cinco sistemas en paralelo con un equipo reducido que rota entre proyectos y trabaja sobre repositorios distribuidos en GitHub, con múltiples ramas como main, develop y feature/*. A esto se suma que dos de esos sistemas fueron heredados de proveedores anteriores y llegaron sin documentación técnica ni un historial de versiones confiable.

En proyectos anteriores se identificó el riesgo recurrente de que la información crítica del proyecto (código fuente, artefactos del Proceso Unificado, esquemas de base de datos y manuales) existiera en copias múltiples desincronizadas, sin una fuente única y confiable. El caso más costoso fue un parche aplicado directamente sobre el servidor de producción de un cliente, que nunca se subió al repositorio y que se perdió en el siguiente despliegue.

Esta falta de un control estricto de versiones provocaba que el stock de requerimientos cambiara sin autorización, que distintos desarrolladores trabajaran al mismo tiempo con código o documentos desactualizados, y que no existiera trazabilidad sobre quién modificó un elemento, cuándo se hizo y bajo qué autorización. La ausencia de control sobre las versiones de los artefactos es precisamente lo que este Plan de Gestión de la Configuración (PGC) busca resolver: establecer una única fuente de verdad, control formal de cambios, versionado estricto y trazabilidad completa para todos los proyectos ejecutados por Nexosoft Consulting.

## 1.2 Objetivo

El objetivo central de implementar el Plan de Gestión de la Configuración en Nexosoft Consulting es garantizar la integridad, consistencia y trazabilidad de todos los Elementos de Configuración (EC) —código fuente, scripts de base de datos, arquitectura y documentación formal— a lo largo del ciclo de vida de los proyectos en desarrollo (FMX, DAN y VTP) y de los sistemas bajo contrato de mantenimiento (CTB y TXM). Los beneficios clave que aporta esta implementación son:

- Una única fuente de verdad para el código y la documentación de todos los sistemas de la empresa, evitando versiones duplicadas, desfasadas o desactualizadas.

- Trazabilidad completa de los cambios: capacidad de auditar exactamente quién modificó qué elemento, cuándo se realizó la modificación y por qué motivo, tanto en el código fuente como en los artefactos del Proceso Unificado (RUP).

- Reducción de conflictos de integración entre las diferentes ramas de desarrollo (feature/seguridad, feature/inventario, feature/ventas, etc.), gracias a una política formal de sincronización, integración continua y revisiones cruzadas de código mediante Pull Requests.

- Control formal de cambios de alcance: toda solicitud de cambio planteada por el cliente o por el equipo técnico debe someterse a un análisis previo de impacto antes de su aprobación, lo que evita modificaciones no autorizadas que comprometan el cronograma o el presupuesto aprobado.

- Control de los parches en los sistemas heredados: todo arreglo aplicado a CONTA o a TEXMODA debe entrar por el repositorio y quedar etiquetado antes de llegar a producción, de modo que ningún cambio urgente vuelva a perderse en el siguiente despliegue.

- Capacidad de reconstrucción y auditoría de cualquier versión previa del sistema o de sus documentos, aspecto clave para el cierre formal de cada hito (v0.1-hito1, v0.5-hito2) y la liberación controlada del release v1.0.

- Soporte a la reproducibilidad del entorno: estandarización del entorno de ejecución mediante contenedores Docker (docker-compose.yml) y cumplimiento de la trazabilidad exigida por el marco metodológico de la organización.