Practica: [Realizar el Plan de Gestión de la configuración:]

- Introducción

1.1 Situación de la empresa

Nexosoft consulting es una empresa consultora y desarrolladora de soluciones de software a medida con más de 5 años de trayectoria en el mercado peruano. La compañía se especializa en la transformación digital, diseño de arquitectura en capas, desarrollo web y automatización de procesos de negocio para clientes pertenecientes a diversos sectores productivos.

En la actualidad, Nexosoft consulting administra en simultáneo el desarrollo, despliegue y mantenimiento evolutivo de software para tres empresas clientes pertenecientes a tres industrias clave:

·         Ferretería FERREMAX (Sector Comercial / Retail): Proyecto «FERREMAX — Sistema Web de Gestión para Ferretería» (Siglas: FMX). Consiste en una aplicación web integral desarrollada en PHP 8.2 con Laravel 11, MySQL 8.0 y Docker, destinada a automatizar el control de acceso, gestión del catálogo de inventario, punto de venta con carrito en vivo, facturación correlativa y generación de reportes e indicadores gerenciales con Chart.js.

·         Clínica Salud Integral (Sector Salud / Médico): Proyecto «SALI — Sistema Web de Historia Clínica y Citas Médicas». Consiste en una plataforma web centralizada para el agendamiento de consultas médicas en línea, gestión de turnos para doctores, expediente clínico electrónico del paciente y facturación de servicios de salud.

·         Transportes & Logística del Sur S.A.C. (Sector Logística / Transportes): Proyecto «TRLOG — Sistema de Control de Flotas y Despacho de Carga». Consiste en un sistema web de monitoreo de rutas, emisión de guías de remisión electrónicas, control de mantenimiento preventivo de unidades de transporte y seguimiento de entregas a nivel nacional.

El principal desafío organizacional de Nexosoft consulting proviene de gestionar simultáneamente tres proyectos de software con equipos multidisciplinarios que trabajan sobre entornos distribuidos en GitHub (con múltiples ramas como main, develop y feature/*). En proyectos anteriores se identificó el riesgo recurrente de que la información crítica del proyecto (código fuente, artefactos del Proceso Unificado, esquemas de base de datos y manuales) existiera en copias múltiples desincronizadas, sin una fuente única y confiable.

Esta falta de un control estricto de versiones provocaba que el stock de requerimientos cambiara sin autorización, que distintos desarrolladores trabajaran con código o documentos desactualizados al mismo tiempo, y que no existiera trazabilidad sobre quién modificó un elemento, cuándo se hizo y bajo qué autorización. La ausencia de control sobre las versiones de los artefactos es precisamente lo que este Plan de Gestión de la Configuración (PGC) busca resolver: establecer una única fuente de verdad, control formal de cambios, versionado estricto y trazabilidad completa para todos los proyectos ejecutados por Nexosoft consulting

1.2. Objetivo

El objetivo central de implementar el Plan de Gestión de la Configuración en Multi Servicios S.A. es garantizar la integridad, consistencia y trazabilidad de todos los Elementos de Configuración (EC) —código fuente, scripts de base de datos, arquitectura y documentación formal— a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de los proyectos contratados (FERREMAX, SALI y TRLOG). Los beneficios clave que aporta esta implementación son:

·         Una unica fuente de verdad para el código y la documentación de todos los proyectos de software de la empresa, evitando versiones duplicadas, desfasadas o desactualizadas.

·         Trazabilidad completa de los cambios: capacidad de auditar exactamente quién modificó qué elemento, cuándo se realizó la modificación y por qué motivo, tanto en el código fuente como en los artefactos del Proceso Unificado (RUP).

·         Reducción de conflictos de integración entre las diferentes ramas de desarrollo (feature/seguridad, feature/inventario, feature/ventas, etc.), gracias a una política formal de sincronización, integración continua y revisiones cruzadas de código (Pull Requests).

·         Control formal de cambios de alcance: toda solicitud de cambio planteada por el cliente o el equipo técnico debe someterse a un análisis previo de impacto antes de su aprobación, evitando modificaciones no autorizadas que comprometan el cronograma o el presupuesto aprobado.

·         Capacidad de reconstrucción y auditoría de cualquier versión previa del sistema o de sus documentos, aspecto clave para el cierre formal de cada hito (v0.1-hito1, v0.5-hito2) y la liberación controlada del release v1.0.

·         Soporte a la reproducibilidad del entorno: estandarización del entorno de ejecución mediante contenedores Docker (docker-compose.yml) y cumplimiento de la trazabilidad exigida por el marco metodológico de la organización.