# Plan de gestión de la configuración del software

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática - Escuela de Ingeniería de Software Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Roberto Antonio Vegas Villalva
Jose Francisco Mallqui Meza
Roman Hurtado Maximo Lenny
Renzo Pedro Cordero Alfaro
Joseph Leonel Castillejo Huancas
Erick Martin Alegre Mayanga

NexoSoft-Consulting

Índice

1 Introducción	3

1.1 Situación de la empresa	3

1.2 Objetivo	4

2 Benchmarking de plataformas para la gestión de la configuración	5

2.1 Alternativas evaluadas	5

2.2 Criterios de evaluación	5

2.3 Matriz de confrontación	6

2.4 Evaluación ponderada	6

2.5 Justificación de las puntuaciones y condiciones de uso	7

2.6 Selección y aplicación al plan	7

3 Equipo de gestión de la configuración	8

4 Clasificación de los elementos de configuración	9

5 Nomenclatura de los elementos de configuración	12

5.1 Nomenclatura general	12

5.2 Nomenclatura de especificaciones de casos de uso	12

5.3 Nomenclatura de elementos repetidos	12

6 Estructura del repositorio	13

# 1 Introducción

# 1.1 Situación de la empresa

Nexosoft consulting es una empresa consultora y desarrolladora de soluciones de software a medida con más de 5 años de trayectoria en el mercado peruano. La compañía se especializa en la transformación digital, diseño de arquitectura en capas, desarrollo web y automatización de procesos de negocio para clientes pertenecientes a diversos sectores productivos.

En la actualidad, Nexosoft consulting administra en simultáneo el desarrollo, despliegue y mantenimiento evolutivo de software para tres empresas clientes pertenecientes a tres industrias clave:

·         Ferretería FERREMAX (Sector Comercial / Retail): Proyecto «FERREMAX — Sistema Web de Gestión para Ferretería» (Siglas: FMX). Consiste en una aplicación web integral desarrollada en PHP 8.2 con Laravel 11, MySQL 8.0 y Docker, destinada a automatizar el control de acceso, gestión del catálogo de inventario, punto de venta con carrito en vivo, facturación correlativa y generación de reportes e indicadores gerenciales con Chart.js.

·         Clínica Salud Integral (Sector Salud / Médico): Proyecto «SALI — Sistema Web de Historia Clínica y Citas Médicas». Consiste en una plataforma web centralizada para el agendamiento de consultas médicas en línea, gestión de turnos para doctores, expediente clínico electrónico del paciente y facturación de servicios de salud.

·         Transportes & Logística del Sur S.A.C. (Sector Logística / Transportes): Proyecto «TRLOG — Sistema de Control de Flotas y Despacho de Carga». Consiste en un sistema web de monitoreo de rutas, emisión de guías de remisión electrónicas, control de mantenimiento preventivo de unidades de transporte y seguimiento de entregas a nivel nacional.

El principal desafío organizacional de Nexosoft consulting proviene de gestionar simultáneamente tres proyectos de software con equipos multidisciplinarios que trabajan sobre entornos distribuidos en GitHub (con múltiples ramas como main, develop y feature/*). En proyectos anteriores se identificó el riesgo recurrente de que la información crítica del proyecto (código fuente, artefactos del Proceso Unificado, esquemas de base de datos y manuales) existiera en copias múltiples desincronizadas, sin una fuente única y confiable.

Esta falta de un control estricto de versiones provocaba que el stock de requerimientos cambiara sin autorización, que distintos desarrolladores trabajaran con código o documentos desactualizados al mismo tiempo, y que no existiera trazabilidad sobre quién modificó un elemento, cuándo se hizo y bajo qué autorización. La ausencia de control sobre las versiones de los artefactos es precisamente lo que este Plan de Gestión de la Configuración (PGC) busca resolver: establecer una única fuente de verdad, control formal de cambios, versionado estricto y trazabilidad completa para todos los proyectos ejecutados por Nexosoft consulting

## 1.2 Objetivo

El objetivo central de implementar el Plan de Gestión de la Configuración en Nexosoft consulting es garantizar la integridad, consistencia y trazabilidad de todos los Elementos de Configuración (EC) —código fuente, scripts de base de datos, arquitectura y documentación formal— a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de los proyectos contratados (FERREMAX, SALI y TRLOG). Los beneficios clave que aporta esta implementación son:

·         Una unica fuente de verdad para el código y la documentación de todos los proyectos de software de la empresa, evitando versiones duplicadas, desfasadas o desactualizadas.

·         Trazabilidad completa de los cambios: capacidad de auditar exactamente quién modificó qué elemento, cuándo se realizó la modificación y por qué motivo, tanto en el código fuente como en los artefactos del Proceso Unificado (RUP).

·         Reducción de conflictos de integración entre las diferentes ramas de desarrollo (feature/seguridad, feature/inventario, feature/ventas, etc.), gracias a una política formal de sincronización, integración continua y revisiones cruzadas de código (Pull Requests).

·         Control formal de cambios de alcance: toda solicitud de cambio planteada por el cliente o el equipo técnico debe someterse a un análisis previo de impacto antes de su aprobación, evitando modificaciones no autorizadas que comprometan el cronograma o el presupuesto aprobado.

·         Capacidad de reconstrucción y auditoría de cualquier versión previa del sistema o de sus documentos, aspecto clave para el cierre formal de cada hito (v0.1-hito1, v0.5-hito2) y la liberación controlada del release v1.0.

·         Soporte a la reproducibilidad del entorno: estandarización del entorno de ejecución mediante contenedores Docker (docker-compose.yml) y cumplimiento de la trazabilidad exigida por el marco metodológico de la organización.

# 2 Benchmarking de plataformas para la gestión de la configuración

Se propone mantener GitHub como plataforma central de los repositorios de Nexosoft consulting. Para fundamentar esta decisión se comparan GitHub, GitLab.com y Bitbucket Cloud con el método de matriz de confrontación y evaluación ponderada empleado por Huaroto, Wong y Alvarado. El análisis considera los proyectos FERREMAX, SALI y TRLOG y toma como referencia el equipo de seis integrantes de FERREMAX.

Git es el sistema de control de versiones común a las tres alternativas; las plataformas añaden colaboración, revisión de cambios y automatización. Por ello, se comparan plataformas de alojamiento y gestión de repositorios Git, en lugar de enfrentar Git con GitHub.

## 2.1 Alternativas evaluadas

| Alternativa | Aplicación al plan |
| --- | --- |
| GitHub | Repositorios Git, pull requests y GitHub Actions. Es la plataforma contemplada en el plan y en el acta de FERREMAX. |
| GitLab.com | Repositorios Git, merge requests y GitLab CI/CD. Supone trasladar los repositorios y adaptar la gestión del equipo. |
| Bitbucket Cloud | Repositorios Git, pull requests y Bitbucket Pipelines. Supone trasladar los repositorios y adaptar la gestión del equipo. |

## 2.2 Criterios de evaluación

| ID | Criterio | Qué se evalúa |
| --- | --- | --- |
| T1 | Adaptabilidad | Encaje con los repositorios actuales, las ramas main, develop y feature/* y los artefactos de código, base de datos y documentación. |
| T2 | Cobertura del PGC | Historial de versiones, identificación de responsables, revisión de cambios y recuperación de líneas base mediante tags. |
| T3 | Automatización | Posibilidad de ejecutar pruebas y verificaciones de integración antes de liberar una versión. |
| T4 | Viabilidad de adopción | Esfuerzo de capacitación, migración y administración, junto con las condiciones del plan para el equipo. |

La cobertura del PGC tiene mayor prioridad porque atiende el problema de versiones desincronizadas y cambios sin autorización. La adaptabilidad ocupa el segundo lugar para conservar la continuidad de los tres proyectos. La automatización y la viabilidad de adopción se consideran igualmente importantes en esta propuesta.

## 2.3 Matriz de confrontación

Según Huaroto et al., se asigna 1 si el criterio de la fila es más o igualmente importante que el de la columna, y 0 si es menos importante. Se excluye la diagonal; los empates reciben 1 en ambas direcciones. Las prioridades propuestas requieren validación del equipo.

| Criterio | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 28,57 % |
| T2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 42,86 % |
| T3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 14,29 % |
| T4 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 14,29 % |
| Total |  |  |  |  | 7 | 100 % |

El peso es el total de cada fila dividido entre 7. Los cálculos emplean las fracciones exactas 2/7, 3/7, 1/7 y 1/7; se muestran porcentajes redondeados. T2 tiene el mayor peso: 42,86 %.

## 2.4 Evaluación ponderada

Escala: 1 = ajuste muy bajo; 2 = bajo; 3 = medio; 4 = alto; 5 = muy alto. Las notas son una valoración documental propuesta para el PGC, sin pruebas de rendimiento ni encuestas al equipo.

P es la puntuación y A su aporte ponderado: A = P × peso. El total suma los aportes. T2 supone contratar el plan que habilite los controles obligatorios indicados en la sección 2.5.

| Criterio | Peso | GitHub P | GitHub A | GitLab P | GitLab A | Bitbucket P | Bitbucket A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 28,57 % | 5 | 1,43 | 4 | 1,14 | 4 | 1,14 |
| T2 | 42,86 % | 5 | 2,14 | 5 | 2,14 | 5 | 2,14 |
| T3 | 14,29 % | 5 | 0,71 | 5 | 0,71 | 5 | 0,71 |
| T4 | 14,29 % | 4 | 0,57 | 3 | 0,43 | 3 | 0,43 |
| Total | 100 % |  | 4,86 |  | 4,43 |  | 4,43 |

Ejemplo de cálculo: el aporte de T1 para GitHub es 5 × (2/7) = 1,43. Su resultado total es (5 × 2 + 5 × 3 + 5 × 1 + 4 × 1) / 7 = 4,86 sobre 5. GitLab.com y Bitbucket Cloud obtienen 4,43; el empate refleja el mismo ajuste estimado para este contexto.

## 2.5 Justificación de las puntuaciones y condiciones de uso

T1 Adaptabilidad. GitHub recibe 5 porque el PGC y el acta de FERREMAX ya lo incorporan. GitLab y Bitbucket reciben 4: permiten conservar Git y el esquema de ramas, pero requieren trasladar repositorios y adaptar referencias y procedimientos. Esta diferencia corresponde al encaje con Nexosoft, no a una limitación del control de versiones de las alternativas.

T2 Cobertura del PGC. Las tres reciben 5 por ofrecer historial Git y revisión de cambios; las líneas base pueden identificarse mediante tags. Para exigir las revisiones en repositorios privados de una organización, GitHub contempla GitHub Team. GitLab reserva las aprobaciones obligatorias para Premium o Ultimate. Bitbucket ofrece la imposición de comprobaciones de fusión en Premium. La puntuación supone habilitar y configurar estos controles.

T3 Automatización. Las tres reciben 5 porque cuentan con soluciones de integración continua: GitHub Actions, GitLab CI/CD y Bitbucket Pipelines. El equipo debe configurar los flujos para ejecutar las pruebas de FERREMAX y revisar las cuotas de ejecución del plan elegido. Esta nota valora la existencia de la capacidad, sin afirmar que los flujos ya estén implementados.

T4 Viabilidad de adopción. GitHub recibe 4 por evitar la migración prevista en las otras alternativas, aunque habilitar controles obligatorios en repositorios privados de una organización puede requerir una suscripción. GitLab y Bitbucket reciben 3 por el esfuerzo adicional de traslado y adaptación. Son estimaciones cualitativas: no sustituyen una cotización ni una medición de capacitación.

Para los seis integrantes de FERREMAX, GitHub Free admite colaboradores sin ese límite numérico, pero sus repositorios privados tienen funciones limitadas. GitLab.com Free limita a cinco usuarios los grupos superiores privados; el límite no se aplica de la misma forma a proyectos personales, grupos públicos o programas elegibles. Bitbucket Free admite hasta cinco usuarios y dispone de modalidades académicas sujetas a sus condiciones. La propuesta empresarial evalúa repositorios privados de organización y no presupone acceso a beneficios académicos.

## 2.6 Selección y aplicación al plan

GitHub obtiene el mayor resultado propuesto, 4,86 sobre 5, frente a 4,43 de GitLab.com y Bitbucket Cloud. Se recomienda mantener Git con GitHub y definir el plan de servicio según los controles exigidos. Para los repositorios privados de la consultora con revisiones obligatorias y protección de ramas, se propone GitHub Team, sujeto a evaluación presupuestal; GitHub Free no debe presentarse como equivalente en ese escenario.

La aplicación del resultado al PGC comprende un repositorio por proyecto; ramas main, develop y feature/*; una solicitud de cambio vinculada a cada pull request; revisión por un integrante distinto del autor; y tags para las líneas base de los hitos. En FERREMAX se mantienen v0.1-hito1, v0.5-hito2 y v1.0. La aprobación de cambios de alcance debe registrarse según el procedimiento del PGC, además de la revisión técnica del código.

# 3 Equipo de gestión de la configuración

| # | Rol | Nombres y apellidos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Responsable del gestion de configuracion | Joseph Leonel Huancas Castillejo |
| 2 | Responsable de intergraciones | Jose Francisco Mallqui Meza |
| 3 | Administrador del repositorio git | Maximo Lenny Roman Hurtado |
| 4 | Auditor de configuracion | Roberto Antonio Vegas Villalva |
| 5 | Coordinador de control de cambios | Renzo Pedro Cordero Alfaro |
| 6 | Responsable de documentacion | Erick Martin Alegre Mayanga |

# 4 Clasificación de los elementos de configuración

| Tipo E: Evolucion, F: Fuente: Soporte | Nombre del Item | Nomenclatura | Extension | Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | Acta de Constitucion del Proyecto | FMX_ACP | docx | FMX |
| E | Cronograma del proyecto | FMX_CDP | xlsx | FMX |
| E | Documento de negocio | FMX_DN | docx | FMX |
| S | Repositorio y guia de contribucion | FMX_RGC | md | FMX |
| S | Paquete de configuracion Docker | FMX_ED | zip | FMX |
| E | Lista de requisitos del sistema | FMX_LRS | xlsx | FMX |
| E | Lista de requisitos no funcionales | FMX_RNF | xlsx | FMX |
| E | Caso de uso 1 | FMX_CU1 | docx | FMX |
| E | Caso de uso 2 | FMX_CU2 | docx | FMX |
| E | Caso de uso 3 | FMX_CU3 | docx | FMX |
| E | Caso de uso 4 | FMX_CU4 | docx | FMX |
| E | Caso de uso 5 | FMX_CU5 | docx | FMX |
| E | Caso de uso 6 | FMX_CU6 | docx | FMX |
| E | Caso de uso 7 | FMX_CU7 | docx | FMX |
| E | Caso de uso 8 | FMX_CU8 | docx | FMX |
| E | Caso de uso 9 | FMX_CU9 | docx | FMX |
| E | Matriz de trazabilidad RF ↔ CUS | FMX_MT | docx | FMX |
| E | Acta de revision por pares | FMX_ARP | docx | FMX |
| E | Entregable del Hito 1 | FMX_H1 | zip | FMX |
| E | Documento de arquitectura del software | FMX_AS | docx | FMX |
| F | Caso de uso 1 | feature/cu_1 | — | FMX |
| F | Caso de uso 2 | feature/cu_2 | — | FMX |
| F | Caso de uso 3 | feature/cu_3 | — | FMX |
| F | Caso de uso 4 | feature/cu_4 | — | FMX |
| F | Caso de uso 5 | feature/cu_5 | — | FMX |
| F | Caso de uso 6 | feature/cu_6 | — | FMX |
| F | Caso de uso 7 | feature/cu_7 | — | FMX |
| F | Caso de uso 8 | feature/cu_8 | — | FMX |
| F | Caso de uso 9 | feature/cu_9 | — | FMX |
| S | Rama de integracion | develop | — | FMX |
| E | Entregable del Hito 2 | FMX_H2 | zip | FMX |
| E | Manual de usuario | FMX_MU | docx | FMX |
| E | Manual tecnico de despliegue | FMX_MTD | docx | FMX |
| E | Plan de pruebas y casos de prueba | FMX_PCP | docx | FMX |
| F | Suite de pruebas unitarias | tests/Unit | — | FMX |
| E | Informe de pruebas de integracion | FMX_IPI | docx | FMX |
| E | Informe de pruebas de concurrencia | FMX_IPC | docx | FMX |
| E | Informe de pruebas de seguridad | FMX_IPS | docx | FMX |
| E | Registro de defectos y correccion | FMX_RDF | xlsx | FMX |
| F | Release del software | v1.0 | — | FMX |
| E | Documento de cierre del proyecto | FMX_DCP | docx | FMX |
| E | Presentacion de sustentacion final | FMX_PSF | pptx | FMX |

# 5 Nomenclatura de los elementos de configuración

## 5.1 Nomenclatura general

ACRÓNIMO DEL PROYECTO + “_”+ ACRONIMO DEL ELEMENTO

## 5.2 Nomenclatura de especificaciones de casos de uso

ACRÓNIMO DEL PROYECTO + “_”+ ACRONIMO DEL ELEMENTO + “_”+ NUMERACION

## 5.3 Nomenclatura de elementos repetidos

ACRÓNIMO DEL PROYECTO + “_”+ ACRONIMO DEL ELEMENTO + “1  LETRA”

# 6 Estructura del repositorio